枫林路道排（紫蓬路—紫云路）工程施工进度计划横道图

| 序号 | 工作 日历天 分部分项 工程名称 | 施 工 进 度 计 划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 一 | 路基土方、 拆除原道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 污水管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沟槽开挖、 基础、铺管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 检查井砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管道闭水试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 管道回填土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 雨水管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沟槽开挖、 基础、铺管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 检查井砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管道回填土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 修整路床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 石灰土基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三渣基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 砼面层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 面层刻纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安砌侧石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本工程分二个流水段作业,本横道图未一一划出。      2、本工程总工期为85日历天,具体以建设单位下达的开工令日期为准。

芙蓉、繁华排水箱涵工程施工进度计划横道图

| 序号 | 工作 日历天 分部分项 工程名称 | 施 工 进 度 计 划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 一 | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 盖板预制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 沟槽开挖、 拆除出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 垫层浇筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 底板浇筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 侧墙砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 帽梁浇筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 盖板吊装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 检查井砌筑、 管道铺设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 内墙粉刷、 外墙勾缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 沉降缝处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 箱涵两侧回填土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本工程分二个流水段作业,本横道图未一一划出。      2、本工程总工期为85日历天,具体以建设单位下达的开工令日期为准。